# Phần 1 - Kiến trúc mô hình

Xác định module quy trình:

- Đội đặt xe & đội thanh toán: áp dụng Scrum (Sprint 2 tuần). Yêu cầu thay đổi liên tục.

- Đội đối soát: không áp dụng mô hình chung Scrum thay vào đó áp dụng mô hình Waterfall. Vì: Nghiệp vụ ổn định, tuân thủ quy định thuế/pháp lý, không cần thay đổi tính năng liên tục.

Liệt kê module quy trình:

- Module vai trò:

  - Product Owner

  - Scrum Master

  - Developers

- Module tài nguyên:

  - Product Backlog

  - Sprint Backlog

  - Increment

- Module sự kiện:

  - Sprint Planning

  - Daily Scrum

  - Sprint Review

  - Sprint Retrospective

Luồng giá trị:

Nhu cầu người dùng -> Product Backlog -> Sprint Planning -> Product Development -> Daily Scrum -> Increment -> Sprint Review -> Sprint Retrospective -> Nhu cầu người dùng tiếp theo

Phần 2 - Xử lý tình huống

Tình huống 1:

- Phát hiện: Daily Scrum, xác nhận chính thức tại Sprint Review.

- Người xử lý và cách xử lý:

  - PO: Từ chối Increment những vẫn họp Sprint Review với khách hàng để đảm bảo tính minh bạch, chuyển toàn bộ việc chưa đạt DoD về Product Backlog.

  - SM: Trong Sprint Retrospective tìm nguyên nhân gốc rễ để sửa cho Sprint sau.

  - Devs: Báo cáo, giải trình cho SM.

Tình huống 2:

- Phát hiện: Đề xuất từ Đội Thanh toán

- Người xử lý và cách xử lý:

  - PO: Chốt sprint đúng hạn, cắt giảm công việc, đẩy việc chưa xong về Product Backlog cho Sprint sau.

  - SM: Bác bỏ đề xuất, bắt buộc tuân thủ thời lượng cố định của Sprint.